**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение комплекса работ по установлению санитарно-защитной зоны (СЗЗ)**

**филиала ООО «ВОЛМА-ВТР»**

1. **Предмет тендера:** Выполнение комплекса работ/услуг по установлению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для нужд филиала ООО «ВОЛМА-ВТР» с целью соблюдения требований Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ.
2. **Заказчик:** филиал ООО «ВОЛМА-ВТР» 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36
3. **Состав работ:**

***I этап***

1. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ и источников шума, в т.ч.

- Сбор исходных данных, выезд на объект (при необходимости), составление перечня источников воздействия (выбросы в воздух, шум, вибрация, электромагнитное изучение).

1. Разработка проекта СЗЗ (в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 “Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”), в т.ч:

- Заказ справок о фоновых концентрациях и краткой климатической характеристике места расположения объекта в Территориальном отделе ЦГМС (УГМС), заказ метео файла (в случае необходимости);

- Проведение расчета выбросов всех веществ со всех источников, расчет шума и электромагнитного излучения;

- Разработка проекта расчетной СЗЗ и программы проведения лабораторных и инструментальных исследований окружающей среды в зоне влияния предприятия для подтверждения устанавливаемого размера СЗЗ.

Проект должен содержать:

а) сведения о размерах санитарно-защитной зоны;

б) сведения о границах санитарно-защитной зоны (наименования административно-территориальных единиц и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в том числе в электронном виде);

в) обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека;

г) перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны;

д) обоснование возможности использования земельных участков;

1. Получение экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта СЗЗ Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 “Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”;
2. Подача заявления в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (в соответствии с требованиями к оформлению и комплектности, установленными соответствующим законодательным документом)
3. Получение Решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об установлении санитарно-защитной зоны.

***II Этап***

1. Проведение оценки риска для здоровья человека.
2. Составление пояснительной записки с проведением анализа результатов натурных наблюдений согласно программе; Формирование документов для подачи в Территориальное Управление Роспотребнадзора; получение письма Главного государственного санитарного врача РФ или субъекта РФ об установлении окончательной границы санитарной зоны.
3. Подача заявления в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (в соответствии с требованиями к оформлению и комплектности, установленными соответствующим законодательным документом)
4. Получение Решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об установлении санитарно-защитной зоны.
5. **Краткая характеристика объектов:**

Производственные объекты филиала «ВОЛМА-ВТР» относятся к группе п.7.1.4. «Строительная промышленность» согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Класс II «Производство гипса».

Предприятие относиться ко 2 категории по воздействию его выбросов на атмосферный воздух.

1. **Особые указания**

В случае изменения требований законодательства, нормативно-методической базы, а также поступления разъяснений надзорно-контролирующего органа (Роспотребнадзора), возникновения прочих факторов, влияющих на сроки и качество выполнения работ, Исполнителю следует в десятидневный срок проинформировать о данном событии Заказчика, а также внести необходимые изменения и коррективы в документацию, являющуюся результатом оказания услуг.

1. **Срок выполнения работ/услуг**

Срок выполнения работ предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки.

1. **Форма и порядок оплаты**

**Форма оплаты**: безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки.

1. **Начальная максимальная цена договора:** не установлена.